## Slide 1: Cadastre du sous-sol
Présentation, objectifs et avancement du projet
Notes: <number>

## Slide 2: Présentation
La modification du règlement concernant l’utilisation du domaine public (L 1 10.12), survenue le 1er septembre 2005, rend obligatoire la transmission à l’Etat des géodonnées et géométadonnées par le détenteur des canalisations souterraines situées sur le domaine public.
Le Service de la mensuration officielle est chargée de veiller à l'application de cette nouvelle législation.
Dispositions transitoires, le détenteur d’une canalisation souterraine, dont les géo(méta)données ne sont pas intégrées au SITG, est tenu à la même obligation dans un délai de 5 ans. = Septembre 2010

## Slide 3: Objectifs
Mettre en place la cartographie complète du sous-sol dans le SITG, tout objet ayant une emprise certaine dans le sous-sol devra y figurer
Proposer à tous les acteurs du sous-sol un système d'information géographique regroupant toutes les géodonnées du sous-sol en une seule base de données de consultation.
Assainissement
Electricité
Eau potable
Chauffage à distance
Cadastre technique du sous-sol (CTSS)
Avant-projet
Gaz
Télécommunication
Oléoduc
Divers
Avant-projet 1
SITG
SSIG
DCMO
Assainissement
Electricité
Eau potable
Chauffage à distance
CTSS
Gaz
Télécommunication
Oléoduc
Divers
Avant-projet 2

## Slide 4: Avancement
Livraison géodonnées Données consolidées | SIG-O, SIG-EL, SIG-CD, SIG-G, SIG-T, Gaznat, OCM, DCTI, Assainissement, DSI, TPG, Naxoo, Colt
Données en cours d'intégration | Swisscom, FTI, LDcom
Données en cours de vectorisation | HUG, Communes, Cablecom
Contacts en cours | Cern, CFF, Sunrise, Banques, SAPPRO, EOS, AIG, La Poste, Fibrelac, Nexans, Alcatel, Romande Energie
Contacts à prendre | Seve

## Slide 5: Modèle de données

## Slide 6: Consultation
Les géodonnées consolidées sont disponibles grâce à un Geoservices internet. (http://etat.geneve.ch/geoportail/geocss/)
L’accès est réservé aux membres du SITG et également à tout les propriétaires de canalisations ayant fournis leurs données (mot de passe).
Extraction des données aux formats .shape /.mif/mid / .dxf

## Slide 7: Surveillance
Surveillance de mise à jour par sondage
  Visite de chantiers
Sources pour contrôle :
  Annonces de travaux de la CCTSS
  Annonce des ouvertures de chantiers de l'OCM
  Demandes d'autorisation OAC
Notes: <number>

## Slide 8: Suite …
Continuer l’information et la récupération des données
Planifier avec chaque opérateur du sous-sol la fréquence de livraison de leur géodonnées
Etablir de recommandation de levé pour les objets du sous-sol (mandat OGETA)
Formaliser le processus de livraison des données géotechniques (sondes géothermiques, conduite pneumatique, paroi épinglée, micro-pieu, …)
Promouvoir la 3D du sous-sol

## Slide 9: Démonstration
Geoservices internet. http://etat.geneve.ch/geoportail/geocss/

## Slide 10: Contacts
SEMO – Service de la mensuration officielle
DT - Département du territoire
République et Canton de Genève
Quai du Rhône 12 - Case postale 36 - 1211 Genève 8
http://www.geneve.ch/semo
Mail: semo.sous-sol@etat.ge.ch
Vincent Galley
Responsable de projet pour le cadastre du sous-sol
Tél 022.327.45.00 Fax 022 327 53 80
mail : vincent.galley@etat.ge.ch
Lucie Matthey
Surveillance des chantiers pour le cadastre du sous-sol
Tél 022 327 45 72 Fax 022 327 53 80
mail : lucie.matthey-delendroit@etat.ge.ch